PROJECT HANDBOOK

把生活变成一个世界

项目说明与核心文件清单

功能实现状态 · 核心文件 · 部署验收 · 复用模板

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 把生活变成一个世界（Life as a World） |
| 当前版本 | V1.0 精美化与岛屿特色版 |
| 文档日期 | 2026年10月13日 |
| 公开访问地址 | https://western-raft-nrpk4.ship.place/ |
| 公开访问状态 | 可访问，HTTP 200 |
| 交付形式 | 单文件网页、可部署静态站点、完整源代码包 |
| 项目状态 | 核心功能已实现，支持持续部署与维护 |

本说明用于项目交付、功能核对、后续维护和复用撰写。文档中的功能状态以当前版本代码和公开站点为准；涉及云端同步、好友可见和跨浏览器数据时，最终表现仍会受到网络、账号状态和服务端可用性的影响。

# 一、文档说明

本文档面向项目所有者、体验人员、交付人员和不熟悉原有实现的后续维护者。阅读后应能判断项目当前实现了哪些功能、核心文件分别承担什么职责、如何部署和维护，以及如何按同一结构快速形成一份新的项目说明。

## 1.1 文档范围

- 功能实现状态：逐项说明注册、好友、同步、互动、音乐、探索、生态、编年史等能力。

- 核心文件清单：列出可部署文件、说明文件、配置文件和交付压缩包。

- 架构与数据流：说明浏览器本地状态、账号身份、好友世界读取和互动数据之间的关系。

- 部署与验收：给出上线、更新、检查及已知限制。

- 复用模板：提供可以直接替换项目名称、版本、功能和文件信息的空白模板。

## 1.2 项目定位

这个项目把个人生活中的照片、文字、音乐、回忆、创作和未来愿望，转化为一座可以探索、整理和分享的岛屿世界。它不是一个只用于展示的静态页面，而是以“记录进入世界、世界随时间生长”为核心的使用流程。

项目的视觉主体是海洋中的岛屿群，操作主体是移动、进入、记录和互动。用户在移动端通过方向控制探索岛屿，在靠近物体时读取详细内容；在桌面端可以使用拖动、滚轮缩放和点击进入。好友进入公开世界后，可以查看记忆并对单条内容点赞、评论，互动结果保存后由双方可见。

## 1.3 当前交付状态

| 交付项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 公开网页 | 已完成 | 当前地址 https://western-raft-nrpk4.ship.place/ 可正常返回页面。 |
| 单文件版本 | 已完成 | 输出目录中提供 life-as-a-world-polished.html，可直接打开。 |
| 完整源码包 | 已完成 | 包含页面、样式、逻辑、说明和托管配置。 |
| 可部署站点包 | 已完成 | 压缩包可直接上传到静态托管平台。 |
| 核心功能 | 已实现 | 包含账号、好友、同步、互动、音乐、探索、生态、档案与特色岛屿功能。 |
| 视觉优化 | 已实现 | 海洋、岛屿边缘、树木、道路、地标和漂浮元素已统一美化。 |
| 联机能力 | 依赖服务 | 好友、云端世界和互动数据需要账号和同步服务可用。 |

当前版本已经可以作为项目展示、体验和迭代基础使用。项目采用静态前端的交付方式，适合继续叠加新岛屿、新互动和新档案视图；数据同步与好友可见范围需要按照现有服务端结构维护。

# 二、功能实现状态

功能状态按“页面可直接体验、代码中已接入、需要网络或服务端配合”三个层面判断。下表不把尚未完成的承诺写成已完成，也不把依赖外部服务的功能误写成完全离线可用。

| 功能模块 | 状态 | 当前实现与核对要点 |
| --- | --- | --- |
| 账号注册与登录 | 已实现 | 提供注册、登录、退出和本机会话维持。注册后生成专属身份，进入世界后保留用户数据。 |
| 验证码流程 | 已恢复 | 发送验证码与提交注册已经可以继续使用；最终效果取决于短信或认证服务是否可达。 |
| 专属 ID | 已实现 | 账号创建后生成 8 位数字专属 ID，用于搜索好友和复制邀请链接。 |
| 好友搜索 | 已修复 | 按专属 ID 查找账号，避免把显示名当作唯一索引导致的找不到用户问题。 |
| 好友双向关系 | 已修复 | 发起方和被添加方的好友列表都会建立对应关系，输入 ID 的一方不再单边显示。 |
| 好友请求 | 已实现 | 收到请求后可以接受或拒绝，接受后双方进入好友列表。 |
| 好友世界更新 | 已实现 | 进入好友世界后按约 7 秒周期读取最新公开内容，并提供手动刷新入口。 |
| 点赞 | 已实现 | 每条记忆单独保存点赞记录，切换状态后提示好友可见，重新打开详情可回读数据。 |
| 评论 | 已实现 | 每条记忆可发布评论，评论列表按时间显示，详情页自动刷新，发布后双方可见。 |
| 共同好友可见性 | 已实现 | 互动数据与记忆位置绑定，沿用公开世界和好友访问范围；不同账号读取同一记录时会看到最新互动。 |
| 图片与文字记忆 | 已实现 | 支持标题、正文、日期和相册图片，保存后成为岛屿道路上的物体或地标。 |
| 音乐导入 | 已实现 | 支持常见音频格式；小音频可内嵌并随世界同步，大音频使用浏览器 IndexedDB 保存。 |
| 音乐音符记忆 | 已实现 | 每首导入音乐作为爱乐之城内部的一枚音符或旋律匣内容，点击后播放对应音乐。 |
| 音乐播放与环境音 | 已实现 | 播放音乐时暂停环境背景音，播放结束或停止后恢复，避免两条音频同时播放。 |
| 爱乐之城降噪 | 已实现 | 主世界最多展示 7 枚独立音符，其余音乐聚合为“旋律匣”，保留全部播放能力。 |
| 360 度移动方向盘 | 已实现 | 方向盘可在触摸或点击位置自由出现，支持任意角度拖动控制移动。 |
| 邻近物体详情 | 已实现 | 移动角色靠近带链接的物体时，自动显示名称、日期、摘要和完整详情入口。 |
| 新岛屿位置 | 已实现 | 添加岛屿时可以选择放在已有岛屿旁边，位置影响主世界布局。 |
| 自定义超链接图标 | 已实现 | 新建岛屿时可以选择图标或主题符号，作为世界中的入口标识。 |
| 岛屿美化 | 已实现 | 统一处理海洋、岛屿边缘、道路、树木、地标、环境层和漂浮元素。 |
| 岛屿特色功能 | 已实现 | 温暖港湾、知识岛、回忆森林、创作岛、未来之岛、爱乐之城和自建岛均有独立互动。 |
| 岛屿彩蛋 | 已实现 | 每座岛提供“发现彩蛋”入口，文案围绕该岛主题原创生成，不复刻已有作品的角色和世界观。 |
| 生态居民 | 已实现 | 阅读和知识记忆增长后出现页栖灯虫；音乐增长后海湾出现音潮鲸与和声跃豚。其他岛屿也有对应居民。 |
| 世界编年史 | 已实现 | 世界档案内提供按年、按岛的编年史视图，支持导出 PNG 长图和 PDF。 |
| 相关旧碎片 | 已实现 | 导入新碎片后，系统会寻找来源不同但有关联的旧内容并列展示，例如同一天的音乐、日记提到的书、同地点不同年份的照片。 |
| 世界档案 | 已实现 | 提供总览、时光长河、记忆星图、今日回声和世界编年史等视图。 |
| 数据导出与重置 | 已实现 | 可导出世界数据，也可以重置为示例世界；重置前应确认是否需要保留本地副本。 |

说明：表中的“已实现”表示当前代码中存在完整交互路径并已与公开站点对应；“已修复”表示前序问题已经落在当前实现中；“依赖服务”表示功能存在，但实际同步结果取决于账号、网络和云端数据。

# 三、核心架构与数据流

项目采用单页前端结构：页面渲染、世界状态、账号入口、好友列表、记忆详情和互动组件都集中在同一套前端代码中。用户可以看到的世界由两部分组成：浏览器中的本地世界数据，以及登录后从同步服务读取的公开世界与互动数据。

## 3.1 运行结构

| 层次 | 主要职责 | 当前实现 |
| --- | --- | --- |
| 页面层 | 提供世界画布、菜单、岛屿抽屉、详情、账号、档案和互动容器。 | index.html |
| 视觉层 | 负责响应式布局、深色世界氛围、岛屿、按钮、抽屉、表格和移动端适配。 | style.css |
| 应用层 | 管理世界状态、岛屿、记忆、音乐、探索、账号、好友、档案和互动。 | app.js |
| 本地存储 | 保存账号会话、世界数据、好友卡片、音乐索引和离线音频。 | 浏览器 localStorage 与 IndexedDB |
| 同步层 | 读取账号资料、公开世界和单条记忆的点赞评论；按连接状态进行同步。 | 现有 WorkBuddy 云服务接口 |
| 交付层 | 提供单文件版本、完整源码包和可部署站点包。 | outputs 目录 |

## 3.2 关键数据流

记录流程：用户在世界中选择岛屿，填写标题、正文和图片，保存后写入对应区域；世界重建后，新记忆成为道路旁或地面上的可见物体。

好友流程：账号创建后得到专属 ID；用户输入好友 ID 或邀请链接建立关系。接受后好友出现在双方列表，进入好友世界时读取对方的公开世界快照。

互动流程：打开一条好友记忆的详情后，页面读取该记忆的互动文档；点赞或评论写入互动文档，详情页每约 7 秒读取一次，因此双方和可访问该世界的账号能看到最新结果。

音乐流程：导入音频后生成音乐记忆；在爱乐之城或音乐详情中点击播放，音乐播放器接管声音，环境背景音暂停，音乐结束后恢复环境音。

档案流程：世界档案只读取已有记忆，不改变原数据结构；编年史按年份或岛屿重新组织内容，导出时生成适合保存和分享的图片或 PDF。

## 3.3 代码模块锚点

下表记录当前版本中最值得后续维护者先看的代码位置。行号以当前最终版本 app.js 为准，后续编辑后应同步更新。

| 模块 | 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 世界重建与标记 | app.js · refreshMarkers()，约 1019 行 | 让记忆物体和岛屿入口跟随世界数据重新生成。 |
| 海洋与世界美化 | app.js · drawWorldOrbits()，约 2167 行 | 绘制海洋轨道、光带和世界层的动态环境。 |
| 岛屿边缘美化 | app.js · drawIslandBeautification()，约 2182 行 | 补充岛屿边缘、树木、道路、地标和漂浮元素。 |
| 岛屿抽屉 | app.js · openRegion()，约 2978 行 | 打开岛屿列表并展示记忆、生态和特色入口。 |
| 岛屿特色功能 | app.js · islandFeatureMeta()、islandSecretFor()、renderIslandFeature()，约 3028 至 3197 行 | 按岛屿主题渲染特色功能和原创彩蛋。 |
| 好友互动 | app.js · 记忆互动模块，约 3203 行起 | 管理点赞、评论、发布状态和 7 秒自动刷新。 |
| 账号与好友 | app.js · Cloud 模块，约 4269 行起 | 账号资料、专属 ID、好友请求、好友世界读取和互动接口。 |
| 世界档案 | app.js · 世界档案模块，约 5655 行起 | 总览、时光长河、记忆星图、今日回声和编年史。 |
| 岛屿生态 | app.js · 岛屿生态模块，约 5952 行起 | 根据记忆数量生成原创居民与生态摘要。 |
| 相关旧碎片 | app.js · 相关碎片模块，约 6169 行起 | 寻找不同来源、不同岛屿但内容相关的旧记忆。 |

# 四、核心文件清单

以下清单按“可部署站点、源码工程、交付产物”分组。部署时不要把备份文件、临时文件或历史版本混入站点目录。

## 4.1 可部署与源码文件

| 相对路径 | 类型 | 职责与维护重点 |
| --- | --- | --- |
| web/index.html | 页面入口 | 定义世界画布、菜单、岛屿抽屉、账号、好友、详情、档案和所有 UI 容器。 |
| web/style.css | 样式文件 | 定义响应式布局、移动端适配、岛屿视觉、按钮、抽屉、表格、弹层和动画。 |
| web/app.js | 核心逻辑 | 包含世界状态、岛屿、记忆、账号、好友、同步、互动、音乐、生态、档案、编年史和特色功能。 |
| web/README.txt | 使用说明 | 说明如何打开、部署和保留功能；适合作为交付包的第一阅读文件。 |
| web/使用说明-岛屿美化与特色功能.txt | 功能说明 | 记录爱乐之城降噪、世界精美化、岛屿特色和原创彩蛋。 |
| web/使用说明-生态编年史与相关碎片.txt | 功能说明 | 记录生态居民、世界编年史和相关旧碎片的规则。 |
| web/.workbuddy/applications.yaml | 托管配置 | 记录应用名称和静态资源定位，用于托管平台识别项目。 |
| web/.wbapp_lDpJxw774dgIejmZm0agrC.genie | 应用元数据 | 记录应用 ID、名称、本地目录、类型和入口 HTML。 |

当前工程目录 C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-10-12\https-life-as-a-world-72517\work\final-polished 中同时保留了若干 .bak 文件。它们仅用于编辑回退，不属于上线文件，也不应放入最终部署包。

## 4.2 交付产物

| 文件 | 用途 | 交付说明 |
| --- | --- | --- |
| outputs/life-as-a-world-polished.html | 直接打开的单文件网页 | 适合本地演示、离线查看或发送给体验者。 |
| outputs/life-as-a-world-polished-site.zip | 可部署站点包 | 上传到静态托管平台，入口为 index.html。 |
| outputs/life-as-a-world-polished-full-source.zip | 完整源代码包 | 包含网页入口、样式、逻辑、说明和托管配置，适合交接与继续开发。 |
| outputs/把生活变成一个世界-项目说明与核心文件清单.docx | 项目说明文档 | 即本文档，用于交付、验收、维护和模板复用。 |

## 4.3 交付包结构示例

完整源码包通常包含以下结构；如果平台要求站点目录直接作为根目录，则使用可部署站点包，或把 web 目录内的文件复制到部署根目录。

life-as-a-world-polished.html
web/index.html
web/style.css
web/app.js
web/README.txt
web/.workbuddy/applications.yaml
web/.wbapp_lDpJxw774dgIejmZm0agrC.genie

如果部署后页面没有样式或逻辑，首先检查 index.html 是否与 style.css、app.js 位于同一目录，然后检查平台是否把入口文件识别为 index.html。

# 五、部署、更新与维护

## 5.1 部署方式

| 步骤 | 操作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准备可部署站点包，或直接使用最终的 index.html、style.css、app.js。 | 三个核心文件位于同一目录。 |
| 2 | 上传到静态托管平台或现有项目空间。 | 平台构建完成且没有缺失资源提示。 |
| 3 | 将 index.html 设为入口。 | 访问域名根路径时直接进入世界页面。 |
| 4 | 打开公开地址并完成一次注册或登录检查。 | 账号、好友和互动入口可打开。 |
| 5 | 用两个账号检查好友搜索、添加、世界刷新、点赞和评论。 | 双方列表和互动结果均可回读。 |
| 6 | 导入一段音乐并检查播放。 | 音乐播放期间环境音暂停，结束后恢复。 |
| 7 | 导出一次世界档案。 | PNG 长图和 PDF 可以正常下载或打开。 |

## 5.2 更新方式

- 更新前保留当前可部署文件和源代码包，不要直接覆盖唯一副本。

- 替换文件时同时更新 index.html、style.css、app.js 和对应说明文件，避免新旧版本混用。

- 更新后强制刷新浏览器缓存，并检查移动端和桌面端各一次。

- 涉及数据结构、好友或互动协议的变化，应先用测试账号验证，再发布到公开地址。

- 如果只替换 app.js，而页面新增了新的容器或按钮，旧的 index.html 可能导致功能入口不可见。

## 5.3 数据与同步边界

项目不是把所有内容都塞进一个服务器数据库的应用。浏览器本地保存的是用户当前设备上的世界、账号会话、好友卡片和离线音频；云端同步负责账号资料、公开世界、好友关系和单条记忆互动。因此，清空浏览器数据、换浏览器、换域名或退出账号后，本地内容不一定自动出现。

好友看到的内容以对方公开世界快照为准。当前版本在进入好友世界和打开互动详情时进行周期读取，这比只在首次进入时读取更可靠，但不等同于所有设备之间的实时推送。

# 六、验收清单与风险说明

## 6.1 功能验收清单

| 检查项 | 验收方式 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 公开页面 | 访问公开地址，确认页面、样式和世界画布正常加载。 | 已核对 |
| 注册与登录 | 创建测试账号并退出重登，确认会话和专属 ID 正常。 | 待联机复验 |
| 好友搜索 | 使用一个账号的专属 ID 从另一账号搜索，确认能命中。 | 待联机复验 |
| 好友双向列表 | 一个账号发起添加，另一个账号接受后检查双方列表。 | 待联机复验 |
| 好友世界刷新 | 好友更新记忆后，重新进入或等待周期刷新，确认看到最新内容。 | 待联机复验 |
| 点赞与评论 | 在好友世界的单条记忆上操作，再由另一账号打开同一记忆检查。 | 待联机复验 |
| 音乐导入与播放 | 导入常见格式音频，确认音符生成、可点击播放并暂停环境音。 | 待体验复验 |
| 方向盘与邻近详情 | 在移动端或窄窗口拖动方向盘，靠近物体确认详情卡出现。 | 待体验复验 |
| 岛屿位置与图标 | 新建岛屿，选择邻岛和图标，确认世界布局和入口标识变化。 | 待体验复验 |
| 生态居民 | 增加知识或音乐记忆，确认对应居民随记忆数量出现。 | 待体验复验 |
| 世界编年史 | 分别按年份和按岛屿查看，导出 PNG 与 PDF。 | 待体验复验 |
| 相关旧碎片 | 导入带有日期、地点或文本关联的新碎片，确认关联区出现旧内容。 | 待体验复验 |
| 岛屿美化与彩蛋 | 进入不同岛屿，确认特色功能和原创彩蛋可打开。 | 待体验复验 |

当前版本已完成源码结构核对、公开地址 HTTP 访问检查和静态资源清单核对。由于本机浏览器自动化进程在当前环境中受到运行策略限制，文档不把未执行的点击回归写成“已全部通过”；上表中需要多账号或真实交互的项目应在部署环境完成一次人工验收。

## 6.2 已知限制

| 限制或风险 | 影响 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 云端服务可达性 | 账号、好友、公开世界和互动数据可能无法同步。 | 上线前确认认证、数据库和静态资源服务可访问。 |
| 浏览器本地数据 | 清理缓存、换浏览器或换域名可能看不到原世界。 | 重要世界定期导出，并保持账号登录同步。 |
| 音频体积 | 大音频同步或跨设备播放可能受存储和网络限制。 | 优先导入压缩后的常见音频；重要文件保留本地备份。 |
| 好友刷新延迟 | 好友世界不是所有终端的即时推送。 | 等待周期刷新或使用“刷新最新”入口。 |
| 公开地址有效期 | 匿名托管地址通常会在一段时间后失效。 | 在需要长期使用时迁入自有账号或正式托管项目。 |
| 浏览器兼容性 | IndexedDB、压缩流、音频格式和触摸事件存在浏览器差异。 | 正式发布前以目标设备完成一次检查。 |

# 七、项目说明模板

以下模板可以复制到一个新的 Word 文档或项目说明页面中。保留字段名称，替换方括号中的内容，即可形成一份新的项目交付说明。

## 7.1 基本信息模板

| 字段 | 待填写内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | ［填写项目名称］ |
| 项目副标题 | ［填写一句话定位或版本主题］ |
| 版本号 | ［例如 V1.0］ |
| 文档日期 | ［年 / 月 / 日］ |
| 项目负责人 | ［填写姓名或团队］ |
| 公开访问地址 | ［填写 URL］ |
| 部署平台 | ［静态托管 / 云服务 / 自有服务器］ |
| 当前状态 | ［开发中 / 可体验 / 可交付 / 维护中］ |
| 数据存储 | ［浏览器本地 / 云端 / 混合］ |
| 交付形式 | ［单文件、压缩包、源代码包、部署地址］ |
| 目标用户 | ［填写主要使用人群］ |
| 最后更新说明 | ［填写本次版本最重要的变化］ |

## 7.2 功能状态模板

| 功能模块 | 状态 | 实现说明 |
| --- | --- | --- |
| ［注册与登录］ | ［已实现 / 进行中 / 待开发］ | ［说明登录方式、数据保存位置和验证结果］ |
| ［核心记录功能］ | ［已实现 / 进行中 / 待开发］ | ［说明用户如何创建、查看和修改内容］ |
| ［好友与同步］ | ［已实现 / 进行中 / 待开发］ | ［说明添加、接受、可见范围和刷新方式］ |
| ［互动功能］ | ［已实现 / 进行中 / 待开发］ | ［说明点赞、评论或消息的保存与读取］ |
| ［媒体功能］ | ［已实现 / 进行中 / 待开发］ | ［说明图片、音频、视频的导入和播放限制］ |
| ［特色功能］ | ［已实现 / 进行中 / 待开发］ | ［说明本项目的差异化能力］ |
| ［导出与档案］ | ［已实现 / 进行中 / 待开发］ | ［说明可导出的格式和内容范围］ |

## 7.3 核心文件模板

| 文件路径 | 类型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| ［index.html］ | ［入口页面］ | ［页面结构与交互容器］ |
| ［style.css］ | ［样式文件］ | ［布局、视觉与响应式规则］ |
| ［app.js］ | ［逻辑文件］ | ［状态、数据、事件与业务逻辑］ |
| ［README.txt］ | ［使用说明］ | ［打开、部署和维护方式］ |
| ［配置文件］ | ［平台配置］ | ［托管平台入口或应用元数据］ |
| ［交付压缩包］ | ［交付产物］ | ［完整源码或可部署站点］ |

## 7.4 验收与风险模板

| 项目 | 填写提示 |
| --- | --- |
| 验收环境 | ［操作系统、浏览器、设备尺寸、是否移动端］ |
| 核心路径 | ［从进入页面到完成主要任务的步骤］ |
| 通过结果 | ［哪些项目已人工验证，哪些仍待复验］ |
| 未通过项 | ［问题、复现步骤、影响范围］ |
| 数据风险 | ［本地数据、云端同步、跨设备或清缓存风险］ |
| 服务风险 | ［认证、数据库、CDN、音频或第三方依赖］ |
| 下一步计划 | ［下一版本要完成的功能和修复项］ |
| 发布条件 | ［达到什么标准后可以正式公开］ |

## 7.5 可直接复用的说明提纲

- 项目概述：这个项目解决什么问题，谁会使用，主要入口在哪里。

- 当前状态：版本、公开地址、可体验范围、交付形式和未完成项。

- 功能清单：按账号、记录、探索、互动、媒体、档案和特色功能分组。

- 核心文件：入口、样式、逻辑、配置、说明和交付包分别负责什么。

- 架构与数据：数据保存在哪里，哪些能力依赖云端，用户看到的内容如何刷新。

- 部署维护：如何上传、替换文件、清缓存、回滚和排查资源缺失。

- 验收结果：已核对项、待复验项、已知限制和失败后的处理办法。

- 后续计划：下一版本要增加、优化或修复的明确项目。

模板使用建议：功能状态不要只写“完成”，应同时写明用户操作路径、保存位置和验证结果；核心文件不要只列文件名，应写明后续维护者修改时最需要关注的部分；风险和限制要居中呈现，不应隐藏在文档末尾。

# 八、交付结论

当前版本已经形成完整的“生活记录转为世界”的产品闭环：账号与身份、记忆写入、岛屿探索、好友关系、公开世界同步、单条记忆互动、音乐导入播放、原创生态居民、世界档案和编年史都在同一套前端中衔接。前序关于注册、好友搜索、双向好友列表、好友空间更新、音乐播放和移动方向盘的问题，已经在当前版本代码中得到对应实现与修复。

这份文档同时给出了维护所需的文件清单和可直接复用的项目说明模板。后续如果增加岛屿、改变互动规则或迁移托管平台，只需以本文档的功能状态表和核心文件表为基线，更新新增文件、数据边界、验收结果和已知限制，就可以形成下一版本的交付说明。

| 最终结果 | 交付状态 |
| --- | --- |
| 项目说明文档 | 已生成 |
| 功能实现状态 | 已整理 |
| 核心文件清单 | 已整理 |
| 部署与验收说明 | 已提供 |
| 可复用项目说明模板 | 已提供 |
| 公开访问地址 | https://western-raft-nrpk4.ship.place/ |